## Slide 1
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
2026年 第4四半期リリース計画
ネコネコインダストリー株式会社
計画基準日 2026年10月10日
製品開発部の担当 斑目
本資料の会社、計画、金額は全て架空です。
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 1 / 6

## Slide 2
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
W3交換フィルターの供給計画
交換部品 FLT-W3-02
発注予定数量 2,000個
納品予定日 2026年10月21日
担当 購買部の縞田
顧客向けの推奨交換は30日ごと。
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 2 / 6

## Slide 3
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
F2改善品の発売判断
発売判断会議 2026年11月5日
判定対象 改善候補20台
音の基準 45dBA以下
QI-041の原因は未確定。試験で確認して判断する。
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 3 / 6

## Slide 4
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
C1ソフトウェアの更新予定
対象バージョン 1.3
社内ベータ開始 2026年10月28日
一般公開予定 2026年11月12日
担当 製品開発部の斑目
予定はテスト結果によって変更する。
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 4 / 6

## Slide 5
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
第4四半期の開発予算
案件 | 予算 円
F2改善 | 1800000
W3供給準備 | 900000
C1更新 | 1500000
合計 | 4200000
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 5 / 6

## Slide 6
NEKONEKO INDUSTRY / INTERNAL PLANNING
W3供給不足への備え
予備在庫の目標 300個
品切れの許容日数 0日
担当 購買部の縞田
10月21日の入荷遅延が判明したら営業へ当日連絡する。
全て架空の社内資料 | 基準日 2026-10-10 | S-PLAN | 6 / 6